## Slide 1
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (1/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
OPORTUNIDADE | Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas
✓
OPORTUNIDADE | Liberação de edição do campo “Número do Contrato Master – Origem
✓
SP01 - OPORTUNIDADE | Desenvolver Exibição do Ano/Modelo na Oportunidade
✓
LEAD | Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS
✓
ASSET | Ano do Produto Desatualizado
✓
CONTRATO | Desativação da ValidationRule de Assinatura do Contrato
✓
LEAD | Desenvolver Fluxo de Consulta com Pré-Score
✓
SP01 - CONTRATO | Tornar FirstName não obrigatório na criação de Contrato
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção do preenchimento do campo IRIS_ValorKmRodado__c nas Oportunidades
✓
RENOVAÇÃO | Desenvolver Integração de Pedidos de Renovação com Locavia
✓

## Slide 2
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (2/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
SP01 - OPORTUNIDADE | Desenvolvimento de Subfases para oportunidades de Renovação
✓
SP01 - CONTRATO | Desenvolver remoção da trava de Cadastro SF x Assinatura
✓
OPORTUNIDADE | Atualização e inclusão de motivos no campo “Motivo Fechado Perdido”
✓
LEAD | Desenvolvimento de Correção Nº2 de Cadastro de Cidades via Integração
✓
PRODUTO | Voltar Flow e da UF de Emplacamento
✓
USER| Desenvolver liberação de edição de Oportunidades para IRIS_Gestor_Comercial_Livre
✓
SP06 - QUOTE | Desenvolver envio de Opcionais no Pedido de Compra para o Locavia - Etapa Integração (fase 2)
✓
ACCOUNT | Desenvolver bloqueio na trigger quando o tipo de registro da Conta for Empresa
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção Motivo de Perda (Fechado Perdido)
✓
OPORTUNIDADE - Desenvolver correção de mudança indevida do status da Oportunidade
✓

## Slide 3
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (3/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
OPORTUNIDADE | Desenvolver obrigatoriedade do Campo Subfase
✓
SP01 - OPORTUNIDADE | Remover perfis do bloqueio de edição de campos na Oportunidade.
✓
CONTA | Alterar Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta
✓
OPORTUNIDADE | Liberar a visualização do campo "Cadastro sincronizado SAP e Locavia" para o Perfil Atendimento Livre
✓
CONTRATO | Desenvolver JOB para que apenas 5 tipos de contratos gerem a Renovação
✓
LEAD | Investigar falha na conversão automática de Lead
✓
CONTRATO | Integração com Plataforma de Crédito "Tipo de Contrato"
✓
SP01 - OPORTUNIDADE | Tratar descrição de LOG para Pedido de Compra
✓
SP60 - OPORTUNIDADE | Fraude - Alteração Revision20 na API ContractLivre
✓
SP01 - LEAD | Melhoria no processo de Consulta SERASA + Log
✓

## Slide 4
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (4/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
OPORTUNIDADE | Substituir exibição de endereço detalhado de fornecedores por localização genérica
✓
OPORTUNIDADE | Permitir reversão automática do status “Fechado Ganho” para “Fechado Perdido” em caso de cancelamento antes da entrega
✓
SP08 - OPORTUNIDADE | Criar campo para rastrear a data da última alteração da subfase da oportunidade
✓
SP04 - OPORTUNIDADE | Desenvolver permissão para geração de pedido de compra sem delay de 8 dias​
✓
SP06 - OPORTUNIDADE | Atualizar motivo “Preço” para “Problemas financeiros” e incluir opção “Não informado”
✓
SP07 - OPORTUNIDADE | Disparar e-mail ao vendedor quando o crédito reprovar uma renovação
✓
SP08 - OPORTUNIDADE | Adicionar campo “Data término do contrato” nas oportunidades de renovação
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção para atualização do motivo do pedido de compra em cenários de renovação
✓
SP07 - OPORTUNIDADE | Preenchimento automático da Data de Retorno da Análise de Dados em Oportunidades de Renovação
✓
[Bug] - Batch de Renovação sendo Afetado pela integração do Score Serasa
✓

## Slide 5
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (5/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
SP02 - CONTA | Permitir alteração manual do nome da Conta para registros criados de forma sistêmica
✓
ASSET - Stauts do Ativo Fleet aparecendo no Livre
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver Correção do Status da Análise de Crédito
✓
SP03 - CONTA | Botão Manual para Consulta SERASA na Conta (Pessoa Física)
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção de atualização de SubFase em Oportunidade de Renovação
✓
USER | "Atendimento Livre" precisa enxergar "Nome_do_Vendedor__c"
✓
SP04 - OPORTUNIDADE | Desenvolver ajuste na atualização do campo de desconto via Integração​
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção para Renovação Automática
✓
SP04 - CASO | Desenvolver regra de criação de CASO de não renovação
✓
SP03 - OPORTUNIDADE | Desenvolver correção para BUG pós Deploy em Renovação Automática
✓

## Slide 6
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (6/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
SP04 - OPORTUNIDADE | Complemento de Distribuição de Leads – Inserir ID e NOME do Gestor da Oportunidade
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção do disparo da Distribuição de Lead
✓
SP04 - LEAD | Desenvolver Opção de "Renovação" na picklist do LeadSource
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver correção de vinculo do vendedor no Atlas na Distribuição de Leads
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver cópia do nome do Owner para o Campo "Nome do Vendedor"
✓
LEAD | Desenvolver correção para LeadSource Nulo
✓
SP04 - OPORTUNIDADE | Ajustar balanceamento de Distribuição de Leads
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver Status da Análise de Crédito em Branco em Cenários de Renovação
✓
SP05 - OPORTUNIDADE | Desenvolver Batch para aumentar frequência de geração de Pedido de Compra
✓
CONTRATO | Criar campos de controle para integração de retorno de assinatura contrato (Authentique)
✓

## Slide 7
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (7/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
SP06 - OPORTUNIDADE | Desatrelamento Automático de Vendedor
✓
LEAD | Desenvolver melhoria no processamento do Job IRIS_BatchCalloutsAndUpdateOwner
✓
ASSET | Desenvolver Tratamento de Nome de Produto para Criação de Asset
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver importação de Campos do Lead para a Oportunidade
✓
SP05 - QUOTE | Desenvolver envio de Opcionais no Pedido de Compra para o Locavia - Etapa relacionamento Dispositivo + Opcionais (fase 1)
✓
SP06 - OPORTUNIDADE | Inclusão do vendedor Iroa Gurgel na distribuição da fila Nexi
✓
SP06 - FLOW | Notificação e e-mail para distribuição de Leads/Oportunidades
✓
OPORTUNIDADE | Bloquear movimentação para "Aguardando Reserva de Pagamento" sem aprovação de crédito
✓
SP07 - CASO | Ajuste da regra de criação de caso para desmobilização, contabilizando dias úteis e removendo a regra de fechamento automatico da oportunidade
✓
SP08 - OPORTUNIDADE | Criação do campo "Prazo de entrega informado ao Cliente" na Oportunidade
✓

## Slide 8
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (8/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
[REFORMA] OPORTUNIDADE - Exposição de Campos Financeiros na Oportunidade Livre e Integração com Site, BRIM e LocaviaWeb
n
✓
LEAD | Criação do campo “LeadPrincipalCPF”
n
✓
SP07 - DISTRIBUIÇÃO | Regra de distribuição considerando Score
✓
CONTRACT | Ajuste no cálculo da Data de Término do Contrato Master
✓
SP09 - [REQ - C2607-8248] - Identificar origem dos campos captura de reserva, reserva primeira parcela e assinatura de contrato
✓
[OPORTUNIDADE] Criar forma de parametrizar o prazo de criação de oportunidade sem necessidade de GMUD
n
✓
OPORTUNIDADE | Criar forma de parametrizar a regra de score para podermos alterar sem necessidade de GMUD
n
✓
OPORTUNIDADE | Perda da Informação de Desconto na Oportunidade Após Gerar Contrato
✓
[Proativo] Perfil apenas de leitura para atender critérios da auditoria
✓
OPORTUNIDADE | Subfase em oportunidades de renovação com troca de titularidade
✓

## Slide 9
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (9/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
SP09 - OPORTUNIDADE | Desenvolver novas regras de Desatrelamento
✓
SP09 - OPORTUNIDADE | Enviar novas informações da proposta de Renovação para a Plataforma de Crédito
✓
SP09 - LEAD | Encaminhar automaticamente para LOST Leads com Score inferior a 300
✓
SP09 - [Proativo] Identificar processo de utilização do botão de gerar pedido de compra | Geração do relatório de Historico de desatrelar vendedor
✓
SP09 - OPORTUNIDADE | Desenvolver novas regras de Distribuição de oportunidades
✓
OPORTUNIDADE | Erro em Backend para JOB Renovação
✓
CONTRACT | Duplicidade de "Contrato Provisório" em Renovação
✓
Ajustes nos objetos conflitantes para deploy
✓
SP09 - [Proativo] - Flag para desativar ou ativar a verificação Score para conversão do Lead
✓
[Proativo] Expor campo Pré assinatura na API SF
✓

## Slide 10
[Squad Vendas] – Roadmap de Projetos e Melhorias Funil de Vendas - Livre (10/10)
Atualizado em 10/08
Status – Fase
n
Não iniciado
No prazo
Risco de atraso
Atraso
Pausado
Status – Entregas
Início
✓
Previsão
✓
Concluída no prazo
✓
Concluída com atraso
Entrega/Fase
Status
2026
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
[INC C2608-3660] Erro no retorno da assinatura do contrato
✓
OPORTUNIDADE / LEAD | Adicionar valor ao campo "Loja de Retirada"
✓
CONTRATO / OPORTUNIDADE | Desenvolver alteração no método de Data e Hora da Assinatura de Contrato
n
✓
OPORTUNIDADE | Atualização de Cadastro Existente no Locavia Antes da Geração do Contrato
n
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver captura do campo "Data Captura Reserva Primeira Parcela"
n
✓
SP09 - OPORTUNIDADE | Cadastro de Loja de Retirada
n
✓
OPORTUNIDADE | Desenvolver Permissão ao Campo para Gerar Pedido de Compra
n
✓
LEAD | Leads ficam travados em SDR quando CEP vem sem caractere "-"
n
✓